Załącznik nr 1 do Zarządzenia

Prezydenta Miasta Sosnowca

Nr            z dnia

…………………………………..

Imię i nazwisko osoby zgłaszającej opinię

pieczęć organizacji - instytucji

FORMULARZ ZGŁOSZENIA OPINII

w sprawie:

przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Sosnowca na lata 2016-2023.

Przedmiotem aktualizacji jest wprowadzenie następujących zapisów:

Do rozdziału 6:

„Nazwa projektu:

11. ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI PRZED DWORCEM PKP – ul. 3 Maja 
w Sosnowcu

Projektodawca: Gmina Sosnowiec

Miejsce realizacji projektu: podobszar Centrum

Cel projektu: Zwiększona aktywizacja społeczno-gospodarcza ludności zamieszkującej rewitalizowane tereny oraz nadanie nowych funkcji społecznych przestrzeni przed dworcem.

Zwiększenie atrakcyjności centrum miasta.

Opis projektu: Celem opracowania jest przebudowa przestrzeni placu przed dworcem PKP, przy ul. 3 Maja w Sosnowcu. W ramach zadania zostanie zaprojektowany wielofunkcyjny, reprezentacyjny plac miejski wraz z pawilonem usługowym, fontanną, stacją rowerów miejskich, parkingową wiatą rowerową, których uzupełnienie będzie stanowiła reprezentacyjna zieleń urządzona oraz elementy małej architektury. Zostaną także przebudowane zejścia do pasażu podziemnego znajdujące się przed głównym wejściem do budynku dworca.

Produkt projektu: Plac reprezentacyjny Miasta Sosnowca wraz z małą architekturą 
o powierzchni 5979,81 m2.

Rezultat projektu: Ożywienie społeczno-gospodarcze i nadanie nowych funkcji społecznych przestrzeni przed Dworcem PKP.

Termin realizacji: rozpoczęcie – 2019r., zakończenie – 2020r.

Szacunkowy koszt: 10 158 667,82 zł

Źródła finansowania: budżet Gminy Sosnowiec / źródła zewnętrzne

12. Budowa Małej Sceny Teatru Zagłębia w Sosnowcu

Projektodawca: Gmina Sosnowiec

Miejsce realizacji projektu: podobszar Centrum

Cel projektu: Zwiększona aktywizacja społeczno-gospodarcza ludności zamieszkującej rewitalizowane tereny. Zwiększenie atrakcyjności centrum miasta.

Opis projektu: Celem opracowania jest budowa nowej sceny teatru.  Projekt zakłada budowę Małej Sceny Teatru wraz z pracowniami technicznymi: stolarnia, malarnia, Ślusarnia, modelatornia, tapicernia, oraz pomieszczeniami artystycznymi.

W ramach zadania zostanie zagospodarowany teren przy budynku teatru.

Produkt projektu: Nowa scena teatru wraz z zapleczem i zagospodarowaniem terenu.

Rezultat projektu: Ożywienie społeczno-gospodarcze. Efektywniejsze wykorzystanie potencjału artystycznego oraz rozszerzenie działalności statutowej.

Termin realizacji: rozpoczęcie – 2019r., zakończenie – 2020r.

Szacunkowy koszt: 20 000 000 zł

Źródła finansowania: budżet Gminy Sosnowiec / źródła zewnętrzne

13. Zagłębiowski Park Sportowy w Sosnowcu

Projektodawca: Gmina Sosnowiec

Partner projektu: Zagłębiowski Park Sportowy Sp. z o. o.

Miejsce realizacji projektu: Projekt położony w pobliżu podobszarów: Centrum, Pogoń, Kalinowa.

Cel projektu: Zwiększenie atrakcyjności, promocja sportu i rekreacji, rozwój sportu i dyscyplin na terenie Sosnowca. A także promocja Sosnowca jako organizatora dużych imprez sportowych/kulturalnych o zasięgu ogólnopolskim.

Opis projektu: Budowa stadionu piłkarskiego, stadionu zimowego i hali sportowej wraz 
z zagospodarowaniem terenu oraz niezbędną infrastrukturą techniczną podziemną i naziemną.

Produkt projektu: Kompleks rekreacyjno – sportowy

Rezultat projektu: Budowa kompleksu rekreacyjno – sportowego mającego na celu promocje sportu i rekreacji na terenie Sosnowca oraz zwiększenie bazy sportowej dla mieszkańców całego miasta i regionu.

Termin realizacji: rozpoczęcie – 2019r., zakończenie – 2022r.

Szacunkowy koszt: 198 488 186,34 zł

Źródła finansowania: W chwili obecnej zakładane jest jedynie pozyskanie kapitału zewnętrznego (kredyt/obligacje) przez spółkę celową ZPS jako źródło finansowania.

14. rewitalizacja szkoły realnej w sosnowcu – Przestrzeń rozwoju nowych mozliwości

Projektodawca: MAKSIMUM Sp. z o.o. Holding S.K.A.

Partner projektu: Fundacja Renova

Miejsce realizacji projektu: podobszar Pogoń

Cel projektu: Rozwiązywanie specyficznych problemów społecznych występujących 
w obszarze rewitalizacji, zwłaszcza na terenie dzielnicy Pogoń, w tym oddziaływanie na sferę: bezrobocia, aktywności gospodarczej, aktywności społecznej i integracji społecznej, włączenia społecznego.

Opis projektu: Projekt dotyczy przebudowy i adaptacji do nowych funkcji gospodarczych
 i społecznych obiektu dawnej Szkoły Realnej przy ul. Żeromskiego 3 w dzielnicy Pogoń.

Produkt projektu:

Liczba wspartych obiektów infrastruktury – 1

Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych – 1

Powierzchnia obszaru objętego rewitalizacją – 0,1158 ha

Rezultat projektu: Liczba osób korzystających ze wspartej infrastruktury – 6585 osób

Termin realizacji: rozpoczęcie – 2019r., zakończenie – 2020r.

Szacunkowy koszt: 21 986 250 zł

Źródła finansowania: źródła zewnętrzne„

Do rozdziału 7:

„Podobszar CENTRUM

2. Projekt kompleksowego wsparcia integracji osób, rodzin i grup wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym zamieszkałych na terenie Centrum Miasta 
i obszarów przyległych, funkcjonalnie powiązanych z Centrum z zastosowaniem instrumentów aktywnej integracji.

Projektodawca: Gmina Sosnowiec – Wydział Polityki Społecznej (WPS)

Wartość projektu: 1.568.000,00 zł

Okres realizacji: I kw. 2017r. – IV kw. 2019r.

Obszar oddziaływania na CAŁE MIASTO

11. Aktywnie wspieramy samodzielność-kompleksowy system wspomagania osób zależnych

Projektodawca: Caritas Diecezji Sosnowieckiej

Wartość projektu: 1.500.000,00 zł

Okres realizacji: 2020r. – 2021r.

Projekt zakłada realizację usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej dla osób niepełnosprawnych w szczególności dla osób z zaburzeniami psychicznymi dla mieszkańców Sosnowca z obszaru objętego Lokalnym Programem Rewitalizacji. Poszczególne działania projektu będą dotyczyć:

- stworzenia i organizacji mieszkań wspieranych dla osób niesamodzielnych w szczególności dla osób z zaburzeniami psychicznymi (w powiązaniu z projektem inwestycyjnym)

- organizacji usług asystenckich i opiekuńczych i opiekuńczych specjalistycznych dla osób niepełnosprawnych w szczególności korzystających ze wsparcia ŚDS

- organizacji wsparcia lokalnego poprzez przygotowanie i wdrożenie sąsiedzkich usług opiekuńczych w szczególności w oparciu o działalność kół Caritas

-organizacja działań Klubu Seniora

Podobszar KAZIMIERZ GÓRNICZY

3. Miejski Ośrodek Rozwoju Społecznego (MORS). Projekt kompleksowego wsparcia integracji osób, rodzin i grup wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym zamieszkałych na terenie Centrum Miasta i obszarów przyległych, funkcjonalnie powiązanych z Centrum z zastosowaniem instrumentów aktywnej integracji.

Projektodawca: Gmina Sosnowiec – Wydział Polityki Społecznej (WPS)

Partnerzy projektu: Stowarzyszenie Instytut Współpracy i Partnerstwa Lokalnego

Wartość projektu: 4.112.000,00 zł

Okres realizacji: I kw. 2017r. – IV kw. 2019r.

Projekt wpłynie w pozytywny sposób na osoby biorące w nim udział poprzez wyposażenie uczestników w nowe kompetencje społeczne, edukacyjne i zawodowe, które w znaczący sposób podniesie ich kapitał społeczny.

Spełnienie założonych wskaźników projektowych pozytywnie wpłynie również na poziom bezrobocia, który ulegnie zmniejszeniu.

Ponadto wsparcie integracji społecznej osób zagrożonych wykluczeniem pozwoli zwiększyć poczucie spójności społecznej mieszkańców, odbudowane i wzmocnione będą więzi sąsiedzkie i lokalne.

4. Miejski Ośrodek Rozwoju Społecznego – etap II

Projektodawca: Fundacja Pomocy Nowy Świat

Partnerzy projektu: Gmina Sosnowiec – Wydział Polityki Społecznej (WPS)

Wartość projektu: 2.500.000,00 zł

Okres realizacji: III kw. 2019r. – III kw. 2022r.

Projekt zakłada wzmocnienie aktywności społecznej i zawodowej

osób najbardziej oddalonych od rynku pracy oraz życia społecznego, w szczególności osób
z niepełnosprawnościami, uzależnionych. Projekt skierowany będzie do społeczności rozumianej w sposób kategorialny tj.: obejmie wsparciem osoby uzależnione oraz osoby 
z niepełnosprawnością intelektualną z terenu całego Miasta, z uwzględnieniem osób zamieszkujących podobszar Kazimierza Górniczego i Juliusza – poprzez realizację programu na rzecz wzmacniania potencjału społecznego i zawodowego lokalnych społeczności 
z uwzględnieniem działań:

a. opartych o samopomoc i wolontariat,

b. środowiskowych,

c. prozatrudnieniowych,

d. edukacyjnych.

Praca ze społecznościami kategorialnymi nie jest tożsama z pracą grupową jako odrębną metodą pracy socjalnej, polega na inicjowaniu grup dla kilku lub kilkunastu osób. Organizowanie pracy socjalnej ukierunkowanej na społeczność kategorialną to szerokie spektrum działań związanych z włączaniem tych grup w życie społeczne. To proces związany z rozwiązywaniem strukturalnych problemów oraz program zaspokajania potrzeb grup kategorialnych w oparciu o ich własny potencjał, przy jednoczesnym rozwijaniu środowiskowych usług społecznych. „

Termin zgłaszania opinii do projektu: od 04 października 2018r. do 24 października 2018r.

Pełna nazwa organizacji wnoszącej opinię:

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

Propozycje zmian zapisów:

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

Uzasadnienie:

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

Sosnowiec, dnia: ………………….																										………………………………………….

Imię i nazwisko osoby wnoszącej opinię